| Umowa |  |
| --- | --- |
| zawarta w dniu | ……………..r. |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących (SOSWNiS) zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
| reprezentowanym przez | Agatę Tańską – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących (SOSWNiS) w Raciborzu, działającą na mocy pełnomocnictwa Zarządu Województwa Śląskiego nr 219/19 z dnia 24.07.2019 r., |
| z siedzibą | ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz |
| a | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, |
| reprezentowanym przez | 1. ………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………… |
| przy udziale | Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o.o., zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym X Wydział KRS, pod numerem KRS 0000027572, numer NIP: 639-000-18-83, wysokość kapitału zakładowego 93 000 zł, z siedzibą w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Lecznicza 7, zwanym Inspektorem Nadzoru”, reprezentowanego przez: Andrzeja Żółtego – Prezesa Zarządu |
| na podstawie | Art. 39 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp |
| Dotycząca | Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisy dotyczące przedmiotowego zadania opisano pod pozycją Pakiet Nr 1. |
| Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski - Dyrektor Departamentu Inwestycji |

§ 1

- W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących  w Raciborzu”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje remont i przystosowanie do potrzeb osób                                   z niepełnosprawnością części sanitariatów w budynku Internatu – jednego zlokalizowanego  na parterze i trzech na piętrze budynku, polegających na zmianie układu pomieszczeń, wymianie urządzeń sanitarnych, przebudowie instalacji wewnętrznych oraz montażu akcesoriów i wyposażenia przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem                nr 8 -10 do SIWZ.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie – od dnia zawarcia umowy,

- zakończenie robót budowlano- montażowych do 30.11.2020 r.,

- protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia, podpisania umowy.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przejęcie terenu budowy;

- przygotowanie zaplecza budowy z oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu inwestycji (tablica informacyjna), na które składają się odpowiednie pomieszczenia magazynowe do składowania materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników oraz pomieszczenie  umożliwiające organizację narad roboczych, w porozumieniu z Zamawiającym,

- wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności zgodnie z opracowaną Dokumentacją Budowlano-Wykonawczą, zasadami wiedzy technicznej i doświadczenia oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce;

- sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                            w zakresie określonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r,. nr 120, poz. 1126),                            i dostarczenia Zamawiającemu po podpisaniu umowy;

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ.                   Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą;

- Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy, który poza terminami rozpoczęcia                        i zakończenia robót będzie uwzględniał terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót.

- Zakres rzeczowy w Harmonogramie rzeczowo-finansowym zostanie ujęty w konfiguracji zgodnej z przedłożoną ofertą Wykonawcy w pozycjach scalonych do poszczególnych elementów robót. Analogicznie, harmonogramy Podwykonawców winny być spójne                     z pozycjami harmonogramu Wykonawcy, a poszczególne wartości robót wycenione przez Podwykonawcę nie mogą przekraczać kwot zaoferowanych przez Wykonawcę. Przedmiotowe harmonogramy muszą zostać przedłożone do akceptacji przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;

- zorganizowanie, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostępu do mediów (prąd woda itp.) niezbędnych do prowadzenia budowy;

- pokrycie kosztów zużycia mediów tj. energii elektrycznej i wody do celów robót udostępnionych przez Zamawiającego;

- przeprowadzenie koniecznych pomiarów i prób oraz pokrycie ich kosztów;

- zapewnienie dokonania odbiorów przez właściwe organy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu i gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru;

- zgłoszenie zakończonych robót budowlanych do odbioru końcowego, uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, uczestniczenie                             w czynnościach przekazania przedmiotu umowy do użytkowania;

- dbanie o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenach przyległych do budowy,

- wydanie Zamawiającemu dokumentacji, kart technologicznych, opisów, instrukcji użytkowania i konserwacji, wskazówek dotyczących przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w ramach realizacji umowy;

- przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń i systemów przed dokonaniem odbioru końcowego;

- wykonywanie  innych czynności wyżej niewyszczególnionych związanych z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy;

- zabezpieczenie innych nadzorów jednostek zewnętrznych, w przypadku kiedy to będzie konieczne;

- w przypadku zniszczenia punktów wysokościowych oraz osnowy geodezyjnej odtworzenie ich na koszt własny;

- zastosowanie prefabrykatów, materiałów i urządzeń odpowiadającym co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji budowlano-wykonawczej;

- zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane;

- prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów zgodnie z art. 3 pkt 13 i art.             46 ustawy Prawo budowlane;

- odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.  Jeżeli w okresie realizacji robót wystąpi awaria spowodowana przez Wykonawcę w wyniku prowadzonych przez niego robót, polegająca między innymi na zalaniu pomieszczeń będących w użytkowaniu Zamawiającego, braku prądu w wyniku uszkodzenia instalacji elektrycznych lub innych awarii spowodowanych przez Wykonawcę, to Wykonawca usunie je w trybie natychmiastowym oraz poniesie koszty jej naprawy. W przypadku nie usunięcia awarii przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia jej innej firmie a kosztami obciąży Wykonawcę poprzez potrącenie ich z bieżących należności.

§ 4

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może            za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3. 	Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143b do 143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  zwana dalej ”PZP”.

1)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu/ Inspektorowi Nadzoru projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy .

2) 	Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni.

3)	Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  do 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4) 	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Zamawiający zgłasza w terminie 7 dni  w formie pisemnej sprzeciw do umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w pkt 2.

6)	Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

7)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni               od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%  wartości umowy w sprawie  zamówienia publicznego, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi.

4.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

5.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Podwykonawcą robót .................. będzie.............

§ 5

- Zamawiający oświadcza, że nadzór inwestorski prowadzony będzie  przez:

- ……………………………………………..

- ……………………………………………

- …………………………………………….

# 2 . Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest:

# ............................................................................................

# działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U z 2018r poz.1202 z późniejszymi zmianami)

3. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie,        to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 2 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

4. Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

  - Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

§ 6

1. 	Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) 	roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonywane przez murarza, tynkarza, mistrza (majstra), malarza, montera i innych pracowników fizycznych (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownik budowy);

2) roboty sanitarne, w tym w szczególności wykonywane przez mistrza (majstra), montera instalacji i/lub urządzeń, montera sieci i innych pracowników fizycznych (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji);

3) roboty elektryczne, w tym w szczególności wykonywane przez mistrza (majstra), montera instalacji i/lub urządzeń i innych pracowników fizycznych (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji).

2. 	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności                     w trakcie realizacji zamówienia:

- 	oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości-

- 	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię                       i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- 	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia                  na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- 	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia                          na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 20 ust. 1 pkt.8. Niezłożenie przez Wykonawcę                      w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów                 w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia                 na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

W ramach wymienionego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia  brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

- przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzację geodezyjną oraz sporządzi dokumentacje powykonawczą;

- usunie materiały zbędne z terenu budowy  oraz uporządkuje teren budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, przekazanie odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych I-go gatunku.

- Zastosowane prefabrykaty, materiały i urządzenia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia             16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Materiały i urządzenia muszą być zgodne z Dokumentacją Budowlano-Wykonawczą.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.).

- Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania materiałów i robót.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na cały okres realizacji przedmiotu umowy polisy               OC na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie                od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku                        z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

§ 10

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi łącznie: ………………. złotych netto (słownie: ……………………………, plus podatek VAT w kwocie:  ……………..…………złotych (słownie: …………………………………………………………) łącznie:……………….. złotych brutto (słownie: …………………………………………..).

2.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

§ 11

- Wykonawca oświadcza, że w/w wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie wskazane w § 10 ust. 1, płatne będzie w następujący sposób                               i na następujących zasadach (Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie):

- do 90% wynagrodzenia tj. netto ……………zł (brutto …….zł), płatne zgodnie                             z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Fakturami częściowymi rozliczane będą elementy robót, potwierdzone protokołami odbiorów częściowych, podpisanymi przez Inspektora Nadzoru.

- pozostała część wynagrodzenia płatna po podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu odbioru końcowego.

- Faktury częściowe, faktura końcowa i załączniki do faktur muszą być zgodne z pozycjami harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury, na: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40 -037 Katowice, NIP: 954-277-00-64 i składał               je łącznie z protokołami odbioru elementów zadania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46.

- Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne                             za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, przy pomocy poniższych danych:

Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542260713.Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze.

- Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a-108d Ustawy o podatku od towarów i usług               (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

- Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto bankowe wskazane w fakturze w terminie              do 30 dni  licząc od dnia doręczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego             w Katowicach  prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót oraz                      z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.                                                                             Ostatnia faktura zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu najpóźniej do 18.12.2020 roku, z terminem płatności do 31.12.2020 roku.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Urzędu Marszałkowskiego                     w Katowicach.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty (kopii przelewów potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub oświadczenia podwykonawcy               o wygaśnięciu wszelkich roszczeń) należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa                                       w ust. 9  wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem                        są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                    są roboty budowlane lub po przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność                       z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy  zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa                  w ust. 7. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16. 	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w ust. 11 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                           z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 12

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie dokumentowej, pisemnej pod rygorem nieważności, rozporządzać prawami wynikającymi z niniejszej umowy, w tym dokonywać tzw. cesji wierzytelności (sprzedaż, zamiana, przelew, etc) oraz zawierać jakichkolwiek umów gwarancyjnych dotyczących wierzytelności przysługujących                                 mu od Zamawiającego na podstawie tej umowy lub godzić się na takie gwarancje (w tym                         na poręczenia osób trzecich, umowy faktoringowe, etc).

§ 13

- Strony oświadczają, że, Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy złożył                                u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10%  ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ...................- PLN  (słownie: ......................................................................................./100).

- Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest .....................................................................

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie z umową,                w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni          po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca                          do pokrycia roszczeń w ramach  rękojmi , zwrócona zostanie Wykonawcy
w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz oraz konieczności wprowadzenia zmiany terminu realizacji zakończenia inwestycji, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu ( przed podpisaniem stosownego aneksu do umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej powyżej na wydłużony okres realizacji pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 19 ust.2 pkt.5.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz gwarancja ta będzie miała charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze żądanie Zamawiającego bez sprzeciwu i żadnych dodatkowych warunków. Zobowiązanie wynikające z gwarancji pozostaje wiążące przez okres wykonywania umowy  przedłużony o okres 30 dni.

§ 14

- Po wykonaniu  robót  objętych umową, Wykonawca przygotuje zakres robót do odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

- Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza;

- dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy i Zamawiającego

- operat powykonawczy w 2 egz., który musi zawierać:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie                              z dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i Zamawiającego oraz że teren budowy został uprzątnięty –           1 egz.,

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz,

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego  przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa                 w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający   zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty  rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:

1)  nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający  zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac lub wad, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą           do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych                  za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Do odbiorów częściowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni                        od zawiadomienia przez  Wykonawcę.

- Termin dokonania odbioru końcowego robót jest terminem wykonania całego przedmiotu umowy.

§ 15

W przypadku złej jakości prac (tj. niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami technicznymi, wiedza techniczną i przepisami prawa), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis   do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy                   w terminie 30 dni od dnia powzięcia tej informacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,            a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 16

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady i awarie powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, jednak nie później niż w terminie 3 dni, dokonać oględzin, z których zostaje sporządzony protokół podpisany przez Zamawiającego               i Wykonawcę.  Zasady oraz terminy usuwania wad zawiera karta gwarancyjna będąca zał.             nr 3 umowy. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu Wykonawcy bez zezwolenia sądu (umowne wykonawstwo zastępcze)

§ 17

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia –                    na  okres ………

- Wymieniony wyżej okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót (jako protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu umowy).

- Strony  niniejszym zrównują ustawowy okres rękojmi na przedmiot umowy w ten sposób że ustalają, że jest on równy okresowi gwarancji  wskazanemu w ust. 1wyżej i biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót (jako protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu umowy).

§ 18

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie  w  realizacji przedmiotu umowy względem terminu, o którym mowa                 w § 2 pkt 2  - kara umowna w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wykonania umowy – jednak nie większa niż 10 % ww. wynagrodzenia brutto umowy

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek – kara umowna w wysokości 2.000,00 zł ;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                               o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek – kara umowna               w wysokości 1.000,00 zł.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek – kara umowna w wysokości  2.000,00 zł.

- za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                   za każdy stwierdzony przypadek – kara umowna w wysokości 500,00 zł.

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji – kara umowna              w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wady , jednak nie większa niż 10% ww. wynagrodzenia brutto umowy.

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia             na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust.1 czynności              w wysokości 2.000,00zł. za każdego niezatrudnionego pracownika, za każdy miesiąc niezatrudnienia;

- za nieusunięcie określonej osoby zgodnie z § 5 ust. 3, - kara umowna w wysokości 1.000,00 zł  za każdą osobę.

10) 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w rozpoczęciu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego  w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie większa niż 10% ww. wynagrodzenia brutto umowy.

- Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli  Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty.

- Strony uzgadniają, że zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej, którą Wykonawca jest zobowiązany zapłacić w terminie       14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie księgowej. W przypadku niezapłacenia ww. noty księgowej we wskazanym terminie, Wykonawca wyraża zgodę          na potrącenie należnej kary z wynagrodzenia, określonego w § 10 ust.1.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 19

    - W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty oraz plac budowy.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, za wyjątkiem odstąpienia                  od umowy, o którym mowa w § 15, w terminie 30 dni od każdego ze zdarzeń wymienionych poniżej, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności  powodująca, że wykonanie umowy nie leży                       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrażać istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

- konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości  niniejszej umowy

- w przypadku braku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (przed podpisaniem aneksu)  na wydłużony okres realizacji;

    - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

    - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia terenu budowy.

§ 20

- Strony wskazują adresy dla doręczeń korespondencji związanej z umową:

- 	Zamawiający: …………………………………………………………………,

- 	Wykonawca. ……………………………………………………………………

- Strony mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia na piśmie o zmianie adresu wskazanego.

- W razie nie dochowania obowiązku określonego w ust. 2, pismo wysłane na dotychczasowy adres będzie uznane za skutecznie doręczone.

§ 21

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:

1.  Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych lub dodatkowych w następujących okolicznościach;

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko                  w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych,  a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.

3) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego                i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

5) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

2. Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje                      w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.                   W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się                 za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. śląskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni         z tymi materiałami.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

1) 	rezygnacji z części zakresu robót do wykonania;

2) 	braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej;

3)  modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane;

4)  jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych;

5) 	zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 3) następuje w oparciu 
o kosztorys ofertowy;

6) 	w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

4. Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu, który wymaga akceptacji   Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach:

1) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, stan epidemii, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

b) 	warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych

2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia.

3) przestojów i opóźnień powstałych (zaistniałych) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

5. 	Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że;

1) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

2) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia;

3) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych            w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego.

6.  Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach i  doświadczeniu wymaganym w SIWZ.

7.  W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt 2), pkt 3), pkt  4),  pkt 5), pkt 6),  ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2  i ust. 3 ustawy Pzp.

8. 	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie na etapie realizacji podwykonawców.

9. 	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem               do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 3 gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§ 22

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 23

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018r., poz. 1000) z i art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L.119.1 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Współadministratorem danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i realizacją umowy, dalej dane osobowe, jest  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących (SOSWNiS) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Pani Agacie Tańskiej-Dyrektorowi SOSWNiS w Raciborzu  adres e-mail: soswnis.dyrektor@wp.pl  strona internetowa www.oswnis.pl oraz Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą                    w Katowicach ul. Ligonia 46 adres e-mail Kancelaria@slaskie.pl strona internetowa www.bip.slaskie.pl;

- podmiotem przetwarzającym dane będzie również Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o na podstawie zawartej umowy powierzenia (art. 28 ust. 3 i ust. 9);

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt: adres         e-mail danesosobowe@slaskie.pl;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym              z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu”

- dane osobowe przetwarzane  będą  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia                   z Panią/Panem umowy lub działań prowadzących do zawarcia takiej umowy;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., dalej „ustawa Pzp”;

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- osoby, których dane osobowe zostały pozyskane posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 24

Wykonawca realizując zadanie uwzględni rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z ustawą chorobach zakaźnych (Dz. U z 13 marca 2020 poz.433 ze zm.) dotyczące zaleceń i wytycznych określających sposób postępowania w trakcie realizacji zadań w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

§ 25

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 26

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  - Oferta wykonawcy

  - Karta gwarancyjna.

§ 27

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego                                2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 dla Inspektora Nadzoru oraz 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do Umowy  nr …………………

- WZÓR

KARTA  GWARANCYJNA

(Gwarancja jakości)

Zadanie:  Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu- Pakiet nr 1

GWARANTEM  jest  ………………………………….  będący Wykonawcą Umowy nr …… Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu- Pakiet nr 1

- Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:

Województwo Śląskie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących          i Słabosłyszących (SOSWNiS) 47-400 Racibórz, ul. Karola Miarki 4

- jako Zamawiający, zwany w treści Karty Gwarancyjnej Użytkownikiem”.

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji.

1. Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiotu Umowy nr ……………… „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu- Pakiet nr 1

określonego w Umowie oraz innych dokumentach będących integralną częścią Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności:

a) roboty budowlane,

b) urządzenia,

2.	Gwarant odpowiada wobec Użytkownika z tytułu gwarancji jakości udzielonej w ramach  niniejszej Karty gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy.

3.	Termin gwarancji wynosi ………. m-ce

4. 	Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa  o wadzie należy przez to rozumieć  wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Użytkownik jest uprawniony do :

a) 	żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy poprzez jej naprawienie, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana -               do żądania  wymiany tej rzeczy na nową wolną od wad;

b) 	wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

c) 	żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak                    i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad;

d) 	żądania od Gwaranta kar umownych opisanych w § 18 Umowy.

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do :

- terminowego spełnienia  żądania Użytkownika dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną  od wad;

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust.1 lit. c) powyżej;

- zapłaty kar umownych o których mowa w § 18 Umowy.

- Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.

§ 3

Wezwanie do usunięcia wady

W przypadku ujawnienia wady, Użytkownik niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 30 dni       od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając                   go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- -	zwykłym, o którym mowa w § 4 ust. 1 poniżej, lub

-	awaryjnym, o którym mowa w § 4 ust. 2 poniżej.

§ 4

Tryby usuwania wad

- Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 3 powyżej. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania ( tryb zwykły ).

- W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działania części lub całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki           (o czym Użytkownik poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 3 powyżej) Gwarant zobowiązany jest:

- 	przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu                    24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 3 powyżej, oraz

- 	usunąć wadę w najszybszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania wezwania o którym mowa w § 3 ( tryb awaryjny).

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

§ 5

Komunikacja

- Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

- Komunikacja za pomocą  faksu lub maila będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej o ile treść faksu lub maila zostanie niezwłocznie potwierdzona  tj. poprzez nadanie w dniu wysłania faksu listu potwierdzającego treść faksu. Data otrzymania potwierdzonego faksu będzie uważana za datę otrzymania pisma.

- Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres;

……………………………………………………………………………………tel. ……………. , fax  ……………………….. mail ………………………………………………………………..

- Wszelkie pisma skierowane do Użytkownika należy wysyłać na adres: ……………………………………………………..   tel. …………/fax.: …………  mail ……….

- O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane                  są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Użytkownika.

§ 6

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

……………………………………

Podpis i pieczęć gwaranta